[bookmark: _GoBack]	Протокол заседания правления СТ «Птичь-82» 
10.08.2013 года.
Присутствовали члены правления:
		Благоев И.Б.
		Латушкина З.П.
		Гапанович Б.А.
		Гордусенко А.В.
		Качановский В.Ф.
		Пилипенко В.П.
Приглашённые: 
		Пархимович С.В.
		Дайнеко Л.В.
	Повестка дня
1. О подготовке ответа Энергонадзору по вопросу установки линий электропередач.
2. Об отделении по совместному использованию СТ «Птичь-82» и СТ «Строймаш» трансформаторной подстанции.
3. Разное.
Выступили:
Качановский В.Ф., Гапанович Б.А., Латушкина З.П., 
Качановский В.Ф. – проинформировал о недостатках выявленных Энергонадзором при проверке установки линий электропередач: 
- Наличие нависающих веток над линией электропередач. 
- Отсутствие нумерации установленных столбов. 
Решили: 
Подготовить письмо СМУ-7 о превышении отведенного срока по устранению недоделок по установке линией электропередач и подготовке акта ввода в эксплуатацию линии  электропередач.
Выступили:       
Качановский В.Ф., Гапанович Б.А., Пилипенко В.П., 
Проинформировали о необходимости решения следующих вопросов по отделению СТ «Птичь-82» от СТ «Строймаш» по электроэнергии: 
- Наличие акта ввода в эксплуатацию и представление его в Энергонадзор.
- Документ о согласии прилегающих  садовых товариществ к территории СТ «Птичь-82» на разграничение потребляемой энергии между СТ «Птичь-82» и СТ «Строймаш»
Выступили:
Гордусенко А.В., Пилипенко В.П.  
Предложили: за невыполнение требования Устава СТ «Птичь-82» по своевременной оплате за потребленную электроэнергию и неоднократное напоминание устное и письменное Соболевой Г.В. о необходимости провести оплату задолженности за электроэнергию и грубейшее игнорирование решения общего собрания и правления Ст «Птичь-82» ставить перед общем собранием вопрос о её исключения из членов СТ «Птичь-82» 
Решили: 
В срок до 18 августа закончить обрезку веток деревьев касающихся линии электропередач.
За обсуждаемые вопросы проголосовали единогласно все члены правления.
И.О. председателя Ст «Птичь-82» 	Латушкина З.П.
Секретарь заседания Ст «Птичь-82» 	Качановский В.Ф.
        
  
