Протокол

расширенного заседания правления совместно с уполномоченными представителями с/т Птичь-82.

14.03.2013

Всего присутствует 18 членов с/т из них 6 членов правления:

Благоев И.Б. (Председатель правления)

Ременица В.В. (Казначей)

Гапанович Б.А.

Гордусенко А.В.

Савченко В.М.

Пелипенко В.П.

Кворум имеется.

Председатель собрания Дайнеко Л.В.

Секретарь собрания Савченко М.В.

Повестка:

- О ходе работ по реконструкции ЛЭП

- Рассмотрение заявления Жилач А.Р.

- Обсуждение сметы

- О земельных участках в поле

- О ходе работ по реконструкции ЛЭП

Благоев И.Б. доложил собранию о ходе работ:

- около половины столбов уже установлено, большинство деревянных столбов уже демонтированы, начинается подключение домов, подрядчики работают быстро.

- Есть претензии со стороны строителей на неубранные заборы, огораживающие опоры ЛЭП, одним из следствий является суженные улицы, на которых технике сложно работать. Я разрешил им самостоятельно демонтировать ограды, мешающие производству работ, так как на каждом столбе полгода висело объявление о необходимости демонтировать забор. К тому же, о дате начала работ я сообщил на общем собрании 5 февраля этого года.

- Я полагаю, что через неделю работы будут завершены.

Пилипенко В.П.: Используются ли  для отводов к домам изолированные провода?

Благоев И.Б.: Да, и  в отводах к домам, и в линиях между столбами использованы только изолированные провода.

Пилипенко В.П.: Предлагаю тех, кто не оплатил – не подключать.

Дайнеко Л.В.: Какие улицы сделаны?

Благоев И.Б.: Зеленая и Урожайная

Гапанович Б.А. Все ли столбы привезены?

Благоев И.Б.: Все.

Вопрос из зала: Увеличилась ли стоимость столбов при окончательном расчете?

Благоев И.Б.: Не увеличилась.

Дайнеко Л.В.: На летнем собрании было принято решение предупреждать  о начале работ по замене столбов. Меня не предупредили, как и многих. Предлагаю обзвонить людей и предупредить о необходимости убрать заборы, чтобы их не сломали строители.

Качановский В.Ф.: На обзвон нужно потратить много времени и нервов – многие люди реагируют неадекватно и даже грубо. Выслушивать все это крайне неприятно. Например, мне бы не хотелось больше никому звонить.

Благоев И.Б.: Я один тоже не смогу всех обзвонить за такой короткий срок.

Дайнеко Л.В.: Кому вы поручали звонить? Мне никто не звонил.

Благоев И.Б.: Обзванивали членов с/т: Качановский, Пилипенко, Савченко, Латушкина и я.

Дайнеко Л.В.: Предлагаю позвонить всем еще раз.

Савченко В.М.: Мы всех предупредили о начале работ как по телефону, так и во время проведения общего собрания. Кроме того на каждом столбе уже полгода висят объявления с требованием демонтировать заборы, огораживающие столбы.

Захаров М.А: Я не понимаю, почему мы должны еще раз кого-то обзванивать, если с сентября на всех столбах висят объявления? Те, кто проигнорировал эти объявления, проигнорируют и наш звонок.

Гордусенко А.В.: Я готов всех обзвонить.

Савченко В.М.: Тогда кому-то нужно срочно поехать на дачи и составить список людей, которые не демонтировали заборы. Есть ли желающие?

(Прим: желающих нет.)

Благоев И.Б.: Приведу вам такой пример: кроме объявления на столбе около участка Зуба А.Э., я наклеил объявление и на его калитку. Объявление он с калитки снял (а, следовательно, прочитал), но забор не демонтировал. Кроме того, его жена очень грубо со мной поговорила, когда я ей позвонил. Из этого я заключаю, что некоторые люди не демонтируют заборы не потому что не знают, а потому что не хотят. И наш очередной звонок ничего не изменит. И самое главное – сейчас уже нет времени и смыла звонить, так как работы уже скоро закончатся.

Принято решение - не звонить членам с/т в очередной раз.

Гапанович Б.А.: Я считаю, что кто-то должен контролировать ход работ, т.к. у строителей может возникнуть много вопросов.

Жилач В.В.: Подтверждаю, я был на этих выходных на дачах и строителям на самом деле нужен надзор. Кроме того будут ли заменены столбы, которые стоят на участках?

Благоев И.Б.: Я сказал подрядчиками поставить бетонные столбы на том же месте, на котором сейчас стоят деревянные.

Жилач В.В. Предлагаю построить над скважиной домик из демонтированных столбов или сделать из них пристройку к сторожке.

Дайнеко Л.В. Проинформировала собрание о том, что СМУ-7 не желает забирать наши столбы и снятые провода.

Принято решение – вернуться к вопросу о дальнейшем использовании демонтированного материала на летнем общем собрании членов с/т.

Ременица В.В.: докладывает собранию, что на сегодняшний день собрано 107850000 руб. на замену столбов. А также огласила список тех, кто вообще не вносил оплаты, даже частично.

Пархимович С.В.: Предлагаю позвонить всем должникам.

Дайнеко Л.В. нам до 10, максимум 15 апреля нужно будет полностью оплатить работы СМУ-7, иначе мы получим штрафные санкции. Поэтому всем нужно до конца марта все деньги сдать. Не стоит также забывать, что цена договора может измениться. Поддерживаю предложение всех обзвонить. Некоторые могут и не знать, что нужно платить. Нам нужно, чтобы работы были завершены до конца марта, так как со следующего месяца начнут действовать новые индексы на тарифы строительных работ и стоимость возрастёт.

Нехай Г.В. Нужна информация о том, кто не уплатил, чтобы знать точно, кому нужно звонить.

Дайнеко Л.В. предлагаю до 25 марта обзвонить тех, кто вообще не сдал деньги.

Пилипенко В.П. поддерживаю предложение обзвонить всех, чтобы сдали деньги до 25 марта, а тех, кто не сдаст – не подключать к электроснабжению.

Гапанович Б.А. надо обзвонить за ближайшие три дня всех, кто не оплатил, чтобы оплату произвели до 25 марта, чтобы потом иметь возможность обратиться в суд. Председателю предлагаю обратиться в юридическую консультацию.

Благоев И.Б. предлагаю не ждать 25 числа, а сразу предупредить письменно.

Гапанович Б.А. многие могут и не знать, так как пожилые люди и не живут дома. Для них письма с угрозой могу быть оскорбительными.

Принято решение: правлению за три дня всех обзвонить с напоминанием о необходимости полностью оплатить до 25 марта, а тем, кто откажется – направить письменное уведомление.

Жилач В.В. сейчас удобное время сдать на проверку электросчётчики, так как дачи обесточены.

Благоев И.Б. мы всех предупредили о необходимости проверки электросчётчиков.

2. Рассмотрение заявления Жилач А.Р.

Благоев И.Б. зачитывает два заявления Жилач А.Р. Информирует, что дал письменный ответ о том, что её заявление будет рассмотрено на собрании уполномоченных. Цитирует выдержку из протокола общего собрания с/т от 05.02.2013г о том, что целевые взносы собираются с каждого садового участка – это и есть основание того, что Жилач А.Р. должна уплатить два целевых взноса, так как у неё в собственности находится два участка.

Жилач В.В. У нас не было решения не платить, но мы засомневались, что нужно платить взносы за два участка, нам нужно было правовое обоснование. В уставе записано, что устройство дорог, водопровода и капитальных строений общего назначения (СОН) оплачивается из целевых взносов. Мы считаем, что это юридическая норма, СОН должны делиться на всех членов поровну. В уставе не предусмотрен этот случай. Основанием для моих утверждений является раздел 6, п. 3 Устава.

(Справка.  Этот пункт Устава описывает названия и назначения взносов.  Вот как описываются целевые взносы, на что как на доказательство его правоты ссылается Жилач В.В.: «целевые – денежные средства, вносимые членами товарищества на основании решения общего собрания (собрания уполномоченных) для реализации ежегодных планов агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ, создания и капитального ремонта объектов общего пользования, а также при необходимости финансирования других мероприятий, утверждённых общим собранием (собранием уполномоченных»)).

Нехай Г.В. у меня два участка, на одном из них даже нет дома, вместо него котлован, но я плачу за оба, имея уважение к товариществу.

Жилач В.В. Но меня интересует юридическая сторона вопроса. Закон есть закон.

Дайнеко Л.В. основанием является решение общего собрания с/т от 05.02.13.

Захаров М.А. предлагаю выкупить у Жилача этот участок и выставить его на продажу.

Пилипенко В.П. поддерживаю идею продать участок, а с его следующего собственника взять причитающийся целевой взнос.

Жилач В.В. прошу дать нам копию протокола и письменный ответ.

Дайнеко Л.В. по какой причине отсутствует на собрании Ваша жена, член товарищества?

Жилач В.В. болеет.

Дайнеко Л.В. есть ли у Вас нотариально заверенная доверенность?

Жилач В.В. да. Показал, оставить отказался.

Нехай Г.В. предлагаю обязать Жилач А.Р. до 25 марта внести плату за два участка, в противном случае поставить вопрос об исключении её из членов садового товарищества.

Дайнеко Л.В. мы подготовим Вам письменный ответ, но после предъявления Вами нотариально заверенной копии доверенности от Вашей жены.

Савченко В.М. основанием для наших требований является Устав. В нём говорится, что величину любых взносов и порядок оплаты определяет общее собрание (собрание уполномоченных). Если собрание решит удовлетворить требование Жилача В.В. об оплате целевого взноса только за один участок, тогда я и Нехай Г.В. потребуем и нам вернуть по 2900000 руб., а образовавшийся дефицит в размере 8700000 руб. ликвидировать за счёт сбора дополнительных взносов со всех членов товарищества. Я считаю, что Жилач А.Р. должна заплатить целевой взнос за оба своих участка.

Гапанович Б.А. считаю поведение Жилача В.В. издевательством над нами. Очевидно, что ответ ему нужен для суда. Предлагаю председателю обратиться в юридическую консультацию и получить письменное заключение.

Жилач В.В. поддерживаю обращение в юридическую консультацию, чтобы сверить юридические позиции.

Постановили. Дать письменный ответ Жилач А.Р. Обязать её заплатить за два участка до 25 марта 2013г. Обратиться в юридическую консультацию для получения заключения по этой проблеме.

- Обсуждение сметы

Ременица В.В. предоставляет финансовый отчет.

- О земле

Благоев И.Б. информирует об отправке письменного запроса в исполком Пуховичского района (во исполнение решения общего собрания с/т от 05.02.2013г). Предлагает вспахать весной землю.

Жилач В.В. Руденск не будет городом-спутником.

Дайнеко Л.В. предлагает вопрос о вспашке решить после получения ответа из исполкома.

Все согласны.

Председатель правления Благоев И.Б.

Председатель собрания Дайнеко Л.В.

Секретарь собрания Савченко М.В.