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Протокол 

собрания правления садоводческого товарищества «Птичь-82» 
от 23 марта 2012 года

Присутствовали:

Председатель - Благоев И.Б.

Казначей - Пархимович С.В.
Председатель Ревизионной комиссии - Дайнеко Л.В.

Члены Правления: 

Бачило Л.В.

Гапанович Б.А.

Гордусенко А.В.

Савченко В.М.

Пилипенко В.П.;

(кворум имеется)

На собрание приглашён Председатель СТ «Строймаш» 

Собрание открывает председатель СТ «Птичь-82» Благоев И.Б.

Повестка дня:

1. О взаимоотношениях с СТ «Строймаш» по вопросам функционирования и эксплуатации объектов общего пользования – водонапорной башни, электрической подстанции, труб водоснабжения.

2. О выполнении решений общего собрания СТ от 26.10.2011.

3. О подготовке водопроводных труб к новому сезону.

4. О проблеме превышения показаний электросчетчика, установленного на подстанции над общей суммой показаний всех электросчетчиков, установленных в домах членов товарищества.

5. О проблеме аварийного состояния опорных столбов линий электропередач.

6. О необходимости установки пожарных щитов.

7. О проблеме неоплаты членских взносов.

8. Об участках «в поле».

9. О ветках, касающихся электрических проводов общего пользования.

10. О ремонте хозяйственного домика.

11. О дате следующего собрания Правления.

12. О дате проведения Общего собрания СТ «Птичь-82»

Ход собрания:

По первому вопросу (О взаимоотношениях с СТ «Строймаш» по вопросам функционирования и эксплуатации объектов общего пользования – водонапорной башни, электрической подстанции, труб водоснабжения)  состоялись прения между Председателем СТ «Строймаш» (далее «Строймаш») и членами Правления СТ «Птичь-82» (далее «Птичь-82»).
 «Птичь-82»: Сколько всего участков в СТ «Строймаш», которые пользуются водой, добываемой водонапорной башней, установленной на территории СТ «Птичь-82»?

«Строймаш»: Всего 232 участка.
«Птичь-82»: Учитывая, что в СТ «Птичь-82» 90 участков, всего водой добываемой этой в/п башней пользуется 232+90=322 участка?

«Строймаш»: Совершенно верно.

«Птичь-82»: Существует ли несанкционированный отбор воды из объединенной водопроводной системы?
«Строймаш»: Я лично проверял и утверждаю, что врезок нет.

«Птичь-82»: Пользуется ли еще кто-нибудь водой из нашей башни?

«Строймаш»: Нет, только члены СТ «Птичь-82» и члены СТ «Строймаш».

«Птичь-82»: Есть ли у СТ «Строймаш» еще водонапорные башни?

«Строймаш»: Нет, на балансе СТ «Строймаш» только одна башня, установленная на территории СТ «Птичь-82». 

«Птичь-82»: Какова ее производительность?

«Строймаш»: Ранее там был установлен насос, производительность 25м3/час, который мы заменим на насос производительностью 40м3/час.

«Птичь-82»: Есть ли заключение компетентных специалистов о необходимой производительности насоса?
«Строймаш»: Я консультировался со специалистами Водоканала, это их заключение.

«Птичь-82»: Есть ли у вас платежные документы, подтверждающие стоимость приобретения нового насоса?
«Строймаш»: Да, есть, могу их вам предоставить.

«Птичь-82»: Закуплено ли в настоящее время всё необходимое для ремонта водонапорной башни?
«Строймаш»: Да, все закуплено, кроме защитного устройства. Оно заказано, но еще не оплачено.

Далее состоялись прения по поводу того, каким образом делить расходы на ремонт водонапорной башни.

Решили: Расходы на ремонт водонапорной башни делить по соотношению участков: 90/322 – доля СТ «Птичь-82» и 232/322 – доля СТ «Строймаш». 

На сегодняшний день доля СТ «Птичь-82» за ремонт водонапорной башни в денежном выражении составляет 2992423 рубля. 
«Птичь-82»: Как раньше происходило обслуживание водонапорной башни?
«Строймаш»: В СТ «Строймаш» был свой электрик и сантехник. СТ «Птичь-82» их работу не оплачивало. По состоянию на осень 2011 года мы им платили по 400000 рублей. Предлагаю СТ «Птичь-82» возмещать 15% от стоимости обслуживания в/п башни. Для этой цели предлагаю заключить соответствующий договор. Этой весной у нас будет общее собрание, на котором мы примем решение о новом штатном расписании и станет известна стоимость такого обслуживания.
Решили: Возмещать СТ «Строймаш» стоимость обслуживания водонапорной башни в размере 15% от понесенных СТ «Строймаш» расходов на оплату труда штатного электрика и сантехника.
«Птичь-82»: Как вы знаете, наши водопроводные трубы сильно изношены и подлежат замене. Считаем необходимым это сделать в текущем году.  Предлагаем обсудить соотношение наших расходов по замене общих участков водопровода.

«Строймаш»: Хорошо. Мы посчитаем и сделаем вам ценовое предложение.

 «Птичь-82»: По какому тарифу на сегодняшний день мы рассчитываемся за электроэнергию?
«Строймаш»: 238,5 рублей за киловатт +7% за потери в проводах.

«Птичь-82»: Недавно мы подписали с вами акт сверки по расчетам за электричество. Существуют ли у нас с вами на сегодняшний день какие-нибудь разногласия по расчетам за электричество?
«Строймаш»: На сегодняшний день разногласий нет.

«Птичь-82»: В связи с тем, что мы никому не хотим передавать ключи от нашего э/счетчика, предлагаем установить день месяца для снятия показаний э/счетчика. В этот день представители обеих сторон могли бы совместно снимать показания и подписывать соответствующий акт.
«Строймаш»: Мы подумаем над вашим предложением.

«Птичь-82»: Как вы считаете, не проще ли нам рассчитываться за электроэнергию с государством напрямую?
«Строймаш»: Для этого нам нужно разделить балансы, а вам сделать проект, поставить свою подстанцию, которая на сегодняшний день стоит 250 млн. рублей, содержать в штате электриков и многое другое. Не думаю, что вам это будет выгодно.
«Строймаш»: Также должен вам сообщить, что изменились СНИП и нам необходимо модернизировать нашу подстанцию. Из неотложных расходов:  нужно закупить опорную лыжу и изоляторы. Кроме того, по новым СНИП подстанция должна быть в закрытом помещении. В этом году мы не планируем  работ по возведению крыши, но их необходимо сделать по возможности в ближайшее время.
Решение: Возместить СТ «Строймаш» понесенные расходы на модернизацию электроподстанции в пропорции соотношения участков, то есть: 90/322 – доля СТ «Птичь-82» и 232/322 – доля СТ «Строймаш». 

«Птичь-82»: Следит ли ваш электрик за уровнем трансформаторного масла?
«Строймаш»: Да, следит.

Далее собрание продолжается без участия председателя СТ «Строймаш».
По второму вопросу «О выполнении решений общего собрания СТ от 26.10.2011»:
1. проработать вопрос о работе штатного электрика СТ по договору подряда с оплатой за выполнение разовых ремонтных работ

Решили: Электрика в штат не брать, но заключить с ним договор подряда с расчетом по факту выполненных работ. Председателю внести на рассмотрение кандидатуру электрика и после обсуждения тарифа с предлагаемой кандидатурой вынести предложение на общее собрание.

2. из вновь избранных членов правления определить лицо, ответственное за ежемесячное снятие показаний счетчиков, установленных  на участках членов СТ и на трансформаторной подстанции.
Решили: Обсудить кандидатуру лица, ответственного за ежемесячное снятие показаний счетчиков, на следующем собрании Правления СТ «Птичь-82».
3. проанализировать действующий Устав СТ «Птичь-82» и Правила внутреннего распорядка и при необходимости подготовить соответствующие изменения и  дополнения для утверждения их на общем собрании членов СТ «Птичь-82».

Решили: Создать рабочую группу в составе Благоева И.Б., Дайнеко Л.В., Савченко В.М., для изучения этого вопроса и поручить им внести свои предложения на следующем собрании Правления СТ «Птичь-82».
4. Подготовить список уполномоченных от членов СТ «Птичь-82» и их выборы произвести весной на общем собрании.

Решили: Обсудить критерии формирования списка уполномоченных от членов СТ «Птичь-82» на следующем собрании правления.
5. По вопросу возврата денег в кассу СТ «Птичь-82» бывшими председателями  Гончаром Ю.Г. и Котиком В.Е, казначеем Бартош С.А. слушали действующего казначея  СТ «Птичь-82» Пархимович С.В.
Пархимович С.В. сообщила, что Гончар Ю.Г. и Бартош С.А. на момент проведения собрания Правления полностью  рассчитались с СТ «Птичь-82», вернув на счет всю сумму денежных средств, согласно решению общего собрания СТ «Птичь-82» от 26 октября 2011 года. Котик вернул денежные средства только частично. Пархимович С.В. сообщила, что сумму задолженности Котика В.Е. сообщит на следующем собрании. 

По третьему вопросу (О подготовке водопроводных труб к новому сезону) состоялись прения, в ходе которых Савченко В.М. предположил, что ввиду крайней изношенности водопроводных труб, придется на некоторых участках делать врезки и поинтересовался, остались ли еще в наличии трубы, которые некогда покупались для аварийных нужд и хранились на участке Амелько. На это Пархимович С.В. пояснила, что этих труб нет и предположила, что они закончились.

Председатель предложил осенью полностью заменить водопроводные трубы, так как существующие трубы недопустимо изношены. Все необходимые подготовительные работы выполнить летом. Для подготовки наиболее рационального предложения по типу водопроводной системы пригласить для консультации специалистов из числа членов СТ «Птичь-82».
Решили: 
- Выполнить все необходимые работы по подготовке водопроводных труб к подаче воды до 1 мая. 
- Для подготовки к сварочным и монтажным работам предложить собственникам участков до 20 апреля поднять прилегающие к своим участкам трубы минимум на 25 см. от земли и очистить их от загрязнений и ржавчины. Контроль возложить на Пилипенко В.П.
- Поручить Пилипенко В.П. к следующему собранию предварительно оценить состояние водопроводных труб и предположительный объем сварочных и монтажных работ, а также количество труб, которые необходимо приобрести для ремонта водопроводной системы. 
- Для получения профессиональной консультации по вопросу выбора типа водопроводных труб и подготовки наиболее оптимального предложения к Общему собранию пригласить на следующее собрание Правления Ворошуху А.М., а также всех желающих принять участие в обсуждении этого вопроса. Заявки на участие в собрании подавать Председателю Правления СТ «Птичь-82».
По четвертому вопросу (О проблеме превышения показаний электросчетчика, установленного на подстанции над общей суммой показаний всех электросчетчиков, установленных в домах членов товарищества) Председатель предложил смонтировать электросчетчики в специальных защитных устройствах снаружи жилых помещений, сославшись на опыт таких решений в Болгарии. Мотивировал тем, что это упростит снятие показаний счетчика и контроль за его корректной работой. Члены Правления единогласно проголосовали против этой инициативы, мотивируя свой отказ предположительно высокими расходами на осуществление проекта.
Савченко В.М. сообщил, что в ходе консультаций с главным  энергетиком Руденского ф-ла «Энергосбыта» ему стало известно, что за один год работы электросчетчик в среднем накапливает ошибку показаний в 2%. И если счетчик не проверялся 25 лет, то вероятная ошибка его показаний может достигать 50%. 

Решили: Обязать всех членов СТ «Птичь-82» сдать на проверку свои электросчетчики. К 1 июня составить график снятия/монтажа электросчетчиков, с учётом потребностей членов товарищества. Для осуществления этого процесса заключить договор подряда с электриком.
По пятому вопросу (О проблеме аварийного состояния опорных столбов линий электропередач) Пилипенко В.П. сообщил, что уже достиг предварительного соглашения о цене в 15-20 тыс. рублей за одну бетонную шпалу, которую можно будет использовать в качестве дополнительной опоры для столбов линий электропередач. Окончательно цена будет сформирована к 1 апреля. 

Решили: Предложить Общему собранию закупить 50 бетонных шпал для дополнительного крепления опорных столбов линий электропередач и укрепить столбы, находящиеся в аварийном состоянии.
По шестому вопросу (О необходимости установки пожарных щитов) слушали Председателя, который сообщил, что согласно действующим в настоящее время правилам пожарной безопасности на территории садоводческих товариществ должны быть установлены пожарные щиты, и предложил установить три таких щита.

Решили: Поручить Савченко В.М. к 1 мая исследовать конъектуру цен на пожарные щиты и подготовить ценовое предложение к Общему собранию.
По седьмому вопросу (О проблеме неоплаты членских взносов)
Решили: Вывесить список должников

По восьмому вопросу (Об участках «в поле») Председатель предложил вспахать поле еще раз (и прокультивировать), мотивируя свое предложение тем, что без этого поле нельзя будет засеять какой-либо культурой. А если поле останется незасеянным, Исполком может отобрать эти земли за нецелевое использование. Ввиду того, что пахать нужно в апреле, а ближайшее Общее собрание будет только в мае, Председатель предложил провести телефонное голосование по вопросу дополнительного целевого взноса на вспашку земли. Также Председатель сообщил, что проведет переговоры с подрядчиками о вариантах использования земли под какие-либо сельскохозяйственные культуры с целью вынести эти варианты на обсуждение Общего собрания.
Решили: провести телефонное голосование по вопросу дополнительного целевого взноса на вспашку земли.
Вынести на общее собрание предложение о совместной механизированной обработке земли в будущем. 
По девятому вопросу (О ветках, касающихся электрических проводов общего пользования)
Решили: Поручить Гапановичу Б.А. составить список участков с деревьями, ветки от которых задевают провода общего пользования, и представить этот список общему собранию. 
По десятому вопросу (о ремонте хозяйственного домика) Председатель, сославшись на аварийное состояние домика, предложил провести необходимый ремонт.
Решили: вынести обсуждение этого вопроса на Общее собрание.

По одиннадцатому вопросу (О дате следующего собрания Правления)

Решили: следующее собрание Правления провести 11 апреля.
По двеннадцатому вопросу (О дате проведения Общего собрания СТ «Птичь-82»)

Решили: Общее собрание СТ «Птичь-82» назначить на 13 мая 2012 года в 12:00. Провести на территории СТ «Птичь-82».
