ПРОТОКОЛ
Заседания правления

27.12.2012г.

Присутствовали:
1) Благоев И.Б. – председатель правления,

2) Ременица В.В. – казначей,

3) Гапанович Б.А.,

4) Гордусенко А.В.

5) Латушкина З.П.

6) Савченко В.М.

Кворум имеется.
Повестка:
Обсуждение договора и сметы на замену деревянных опор линии электропередач на железобетонные.

Докладывает Благоев И.Б.
Рассказал о положении дел с заменой деревянных столбов линии эл. передач на железобетонные. До сегодняшнего дня столбы загорожены личными заборами дачников, хотя на каждом столбе я развесил объявления о необходимости убрать заборы, обеспечив доступ к столбам.
Ж/б столбы в количестве 20 шт закуплены, находятся у нас на хоздворе. Об изготовлении остальных 39 столбов директор завода-изготовителя просил позвонить ему 15 января 2013 г.
Зачитан проект договора на замену столбов линии эл. передач, подготовленный фирмой-подрядчиком ООО «Джулис Лайфс». Проект договора прилагается.

Представитель другой фирмы-подрядчика (СМУ – 7) требует новый проект на нашу линию эл. передач или согласовать с разработчиком проекта продление действия существующего проекта.

При обсуждении проекта договора, подготовленного фирмой-подрядчиком ООО «Джулис Лайфс», все члены правления высказали единое мнение, что условия, предусмотренные в предлагаемом договоре, нас не устраивают ввиду большой дороговизны проекта. У этой фирмы-подрядчика своего спецтранспорта, необходимого для выполнения работ по замене опор линии эл. передач, нет. Приведённые в проекте расценки на аренду спецтехники слишком велики.
Решили:
1) Проект договора, представленного фирмой «Джулис Лайфс), не подписывать, от услуг этой фирмы-подрядчика отказаться;

2) Просить директора фирмы-подрядчика «СМУ – 7» выполнить работы по замене опор линии эл. передач по существующему проекту. Ответственный – председатель правления Благоев И.Б.
3) По достижении договорённости с директором завода-изготовителя ж/б столбов, закупить недостающие опоры. Ответственные: Благоев И.Б., Ременица В.В.
Голосовали единогласно.
Председатель правления                                                И.Б. Благоев.
