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Общего собрания членов с/т «Птичь-82»
 Присутствует 52 человека.
Собрание правомочно.
05.02.2013г.
Повестка дня:
1. Замена столбов, ремонт линии электропередачи.
2. О земельных участках в поле.
3. Разное.
Председателем собрания избрана Латушкина З.П., секретарём Нарейко Н.Н.
По первому вопросу выступил председатель СТ Благоев И.Б. Он доложил о том, как сложно найти подрядчика на выполнение этих работ. Правлением было решено не разрабатывать новый проект линии электропередачи. В итоге переговоров с подрядчиком СМУ-7 была установлена стоимость 198 млн руб. за выполнение работ по замене существующей линии электропередачи с деревянными опорами на линию с железобетонными. В эту стоимость входит демонтаж старых деревянных столбов, установка новых железобетонных, электропровода и их монтаж и все  остальные работы, связанные с установкой новой линии электропередачи. На финансовое обеспечение этой работы мы должны внести целевые взносы по 2300000 (два миллиона триста тысяч) рублей с каждого садового участка. Если кто-то не может за один раз внести эту сумму, можно разделить на два этапа: первую половину взноса внести до 15 февраля 2013г, а вторую – через месяц, до 20 марта 2013г.
Все столбы закуплены: 20 находятся на территории СТ, 39 – на складе в Руденске. Один столб стоит 680 тыс. руб.
В прениях выступили: 
Латушкина З.П. Сказала о надёжности подрядчика СМУ-7, так как это государственная организация
Лебедев В.А. Предложил отложить производство работ до осени.
Ременица В.В., казначей СТ. Изготовление железобетонных столбов обошлось нам в 42185060 руб. (без стоимости перевозки).
Осенью недосдали целевые взносы (по 600 тыс. руб.) четыре человека:
· Жилач – 600 тыс. руб.,
· Качинская – 200 тыс. руб.,
· Семирская – 200 тыс. руб.,
· Колобанова – 200 тыс.руб.
Общая сумма 1200000 руб.
Гончар Ю.Г. Предлагает учесть вопрос контроля Госнадзором при заключении договора со СМУ-7.
Жилач В.В. уточняет, что у нас внутренние сети, а они Госконтролю не подлежат.
Благоев И.Б. – управление СМУ-7 само заключает договоры со всеми контролирующими организациями.
Поддубная Л.Н. Просит зачитать смету на выполнение работ.
Дайнеко Л.В. Сказала, что изучает договор и смету, чтобы доложить собранию.
Пилипенко В.П. Вопрос о замене столбов считать решённым. В договоре нужно установить жёсткий срок окончания работ (до 01.05.2013г). Если кто-то не сдаст деньги, то к его дому не подключать провода.
Птицина Н.Г. Как будут использованы старые провода?
Благоев И.Б. Это наша собственность, и мы сами их сдадим в металлолом.
Лисун Н.В. Зимой устанавливать столбы нельзя, так как будет засорена земля специальными средствами.
Благоев И.Б. Подрядчик СМУ-7 несёт ответственность за всё, в том числе и за загрязнение земли. Также сообщил, что предоплата подрядчику должна быть 50% от стоимости работ.
Дайнеко Л.В. Доложила о поверхностном анализе договора; вывод: все пункты договора следует внимательно изучить и уточнить.
Поддубная Л.Н. Утверждает, что всё было решено ещё осенью с А.Н. Листовским (директор частной фирмы-подрядчика).
Благоев И.Б. Договор, составленный Листовским, нашим правлением был отклонён как слишком дорогой и даже дискриминационный по отношению к заказчику (к нам). Отвечает, почему договор со СМУ-7 поверхностный. Договор, а точнее смета, разработан как приблизительный с той целью, чтобы мы знали, хотя бы примерно, какую сумму мы должны собрать, чтобы оплатить подрядчику аванс. Смета нами совместно с подрядчиком будет ещё уточняться, и уверен, что конечная сумма останется в пределах предварительной договорённости, так как принципиальных разногласий у нас с подрядчиком нет.
Вопрос из зала: в какие сроки будут выполнены работы?
Благоев И.Б. У нас небольшой километраж, и работы будут выполнены быстро.   
Гончар Ю.Г. Стоимость работ 198 млн. руб. и после закупки столбов осталось 10 млн. руб. Почему тогда будут собирать по 2300000 руб?
Благоев И.Б. Окончательная сумма будет известна после завершения работ. Поэтому нам необходимо в кассе иметь хотя бы небольшой запас.

На голосование выносятся следующие предложения:
1) Утвердить сумму целевого взноса для производства работ по замене линии электропередачи в размере 2300000 (два миллиона триста тысяч) рублей с каждого садового участка.
 Голосовали единогласно.
2) Внести каждому члену товарищества не менее 50% от суммы целевого взноса до 15 февраля 2013г. Оставшуюся сумму внести до 20 марта 2013г.
Принимается большинством голосов.

Савченко М.В. работает наш сайт «pitch-82.by», там будут размещены все документы, в том числе и договор.

По второму вопросу докладывает Савченко М.В.
Согласно «Кодексу о земле» РБ срок сдачи в аренду земельных участков для сельскохозяйственных нужд составляет не менее 10 лет (статья 17, зачитывает статью). Поэтому собрание должно решить, устраивает ли нас такое положение.
Гончар Ю.Г. Если землю разрешат продавать, то срок сдачи в аренду 10лет велик.
На голосование выносится предложение: «Сделать запрос о сроках сдачи земли в аренду», а также «провести переговоры о вспашке земли с трактористом, расчищавшем зимой дороги на территории нашего СТ».
Принимается большинством голосов.

Гончар Ю.Г. Предлагает: если сами будем обрабатывать землю в поле, то нужно договариваться об обработке земли с государственными структурами.
Решение собрания: правлению СТ взять на контроль этот вопрос.

По третьему вопросу, в разделе разное, выступили:
Поддубная Л.Н. Будет ли вода летом?
Благоев И.Б. Насос находится в ремонте. За ремонт насоса отвечает председатель СТ «Строймаш».
Гончар Ю.Г. Мы не должны СТ «Строймаш» ни копейки денег за ремонт насоса.
Пархимович С.В. уточняет, что с председателем СТ «Строймаш» невозможно ни о чём договориться, у него нет даже документов на скважину. Выход лишь один – ждать окончания ремонта насоса (исполнитель – председатель СТ «Строймаш»).
Благоев И.Б. довожу до сведения  собрания, что член нашего товарищества Жилач А.Р., владеющая двумя участками, отказывается вносить целевой взнос в двойном размере, так как считает это неправомерным. 
Гапанович Б.А. информирует собрание о том, что Жилач В.В. приглашался на заседание правления, на котором ему разъяснили порядок внесения целевых сборов (пропорционально количеству участков) и призвал Жилач внести сумму взносов за оба участка.



Председатель собрания 						Латушкина З.П.



Секретарь 									Нарейко Н.Н.
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